«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя Правительства –

министр образования, науки и инновационной

политики Новосибирской области

_____________________В.А.  Никонов

от__________ 2011 год № __________

План

внедрения единой образовательной сети «Дневник.ру» и организации системы информационного обмена в рамках
предоставления образовательных услуг в Новосибирской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внедрение единой образовательной сети «Дневник.ру» |
| 1 | Назначение ответственных от Минобрнауки НСО, ИРО НСО, компании «Дневник.ру» за внедрение и сопровождение системы. | Первая половина мая | Щукин В.Н. Иванов В.В. компании «Дневник.ру» |  |
| 2 | Разработка программы и методических материалов для проведения обучающего семинара для тьюторов ММС | май | Иванов В.В. |  |
| 3 | Подготовка информационного письма о проведении обучающего семинара для тьюторов ММС | май | Иванов В.В. |  |
| 4 | Проведение обучающего семинара для тьюторов муниципальных методических служб - администраторов системы в районе | июнь | Иванов В.В. |  |
| 5 | Регистрация муниципальных органов управления образования, ММС, ОУ НСО на сайте www.dnevnik.ru (заполнение заявки и получение активационного кода) | сентябрь | муниципальные органы управления образованием |  |
| 6 | Проведение обучающих семинаров для Администраторов системы в ОУ | август - сентябрь | Иванов В.В. |  |
| 7 | Проведение обучающих семинаров для учителей школ | с 12.09.11-по графику | Иванов В.В., муниципальные органы управления образованием | На базе ИМЦ, ММЦ |
| 8 | Проведение обучающих семинаров для учащихся школ и их родителей. | с 3.09.11- по графику | муниципальные органы управления образованием |  |
| 9 | Информационное сопровождение внедрения системы на портале www.edu54.ru (НООС) | В течение всего периода | Иванов В.В. |  |
| 10 | Разработка дополнительного обучающего модуля в программы курсов повышения квалификации для всех категорий работников образования «Информационная система «Дневник.ру» | Июнь-август | Синенко В.Я. |  |
| 2. Организация системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг |
| 1 | Подготовка и издание приказа Минобрнауки НСО о создании рабочей группы по созданию системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг в НСО | май | Щукин В.Н. |  |
| 2 | Сбор материалов о существующих формах отчетов и запросов информации от муниципальных органов управления образования и ОУ | май | Щукин В.Н. Иванов В.В. |  |
| J | Анализ параметров, инструментов для сбора, объема данных и создание первой версии прототипа системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | июнь | Специалисты компании «Дневник.ру» |  |
| 4 | Согласование выбранных параметров и первой версии прототипа системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | пер. пол. июля | Специалисты компании «Дневник.ру», Щукин В.Н. Иванов В.В. |  |
| 5 | Доработка выбранных параметров и первой версии прототипа системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | вт.пол. июля | Специалисты компании «Дневник.ру» |  |
| 6 | Утверждение системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | 1 -15.08.11 | Щукин В.Н. |  |
| 7 | Запуск и отладка системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | С 01.09.2011 | Специалисты компании «Дневник.ру», Щукин В.Н. Иванов В.В. |  |